|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯБОГОРОДИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | |
|  | **ж/д ст. Плавица** |  |

13.10.2011г № 35

**« Об утверждении поселенческой**

**целевой Программы «Благоустройство**

**сельского поселения на 2012 -2014годы»**

В целях повышения результативности бюджетных расходов и обеспечения эффективного использования бюджетных средств, основных направлений деятельности бюджетного планирования и в соответствии с постановлением главы администрации сельского поселения № 23 от 08.07. 2008г. «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

**администрация сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

.

1. Утвердить поселенческую целевую Программу «Благоустройство сельского поселения на 2012-2014 годы» (прилагается) .
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации Сельского поселения

Богородицкий сельсовет А.И.Овчинников

Приложение

к постановлению администрации сельского

поселения Богородицкий сельсовет

От 13.10.2011 года № 35

***Паспорт Программы«Благоустройство сельского поселения на 2012-2014годы***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Благоустройство сельского поселении на 2012 – 2014 годы |
| Основание для разработки программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Официальный заказчик программы | Администрация сельского поселения Богородицкий сельсовет |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Богородицкий сельсовет |
| Цель программы | Обеспечение привлекательности территории поселения,  улучшение условий проживания селян, создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности. |
| Основные задачи программы | Выполнить комплексное благоустройство территорий сельского поселения, широкое вовлечение населения в работы по благоустройству дворовых и прилежащих территорий, создание материальных и моральных стимулов для улучшения внешнего облика села. |
| Сроки и этапы реализации программы | Среднесрочные мероприятия на 2012– 2014 гг. выполнение работ по комплексному благоустройству территорий, имеющих значительные разрушения дорог, с озеленением, восстановлением малых архитектурных форм, сельским дизайном. |
| Исполнитель мероприятий программы | Администрация сельского поселения Богородицкий сельсовет |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования для реализации программы в 2012-2014 г.г. из бюджета сельского поселения по прогнозу составит 7105328 рублей, в том числе по годам:  2012г.- 2250564 руб.  2013г.- 2427342 руб.  2014г. –2427422 руб.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета |
| Система организации контроля | Контроль за исполнением программы осуществляет администрация сельского поселения |

***«Благоустройство сельского поселения на 2012-2014 годы»***

***1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами***

Данная Программа разработана в продолжение реализации областной программы «Оказание государственной поддержки городам и районам Липецкой области на благоустройство территорий на 2004-2006 годы».

Исторически для основной массы сельских поселений характерна бытовая неустроенность. Комплексная застройка и благоустроенность сельских поселений выполнена на 80 %. Не весь жилищный фонд сельского поселения имеет элементарных коммунальных удобств.

Из-за недостатка финансирования не в полном объеме производится капитальный и текущий ремонт дорог, слабо развивается их сеть, не проводится своевременный ремонт мостов и путепроводов, не полностью оснащены уличным освещением.

Сложившаяся ситуация в социальной сфере на селе является тормозом формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

Настоящая Программа включает в себя мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства сельского поселения, улучшение внешнего облика сельского поселения оздоровление экологической обстановки, создание наиболее оптимальных условий для жизни селян, улучшение качества дорог, обеспечение надежной эксплуатации мостов и путепроводов, озеленение территорий , оборудование спортивных и детских игровых площадок, реконструкция и ремонт сетей уличного освещения.

Финансирование Программы предусматривается на принципах софинансирования за счет средств местного и областного бюджета, а также других источников

***2.Цели и задачи программы.***

Основной целью разработки данной программы является обеспечение привлекательности территории поселения, улучшение условий проживания граждан, для повышения прес-

тижности проживания в сельской местности.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

Выполнить комплексное благоустройство территорий, а именно:

Расширить сеть и отремонтировать автомобильные дороги;

Провести озеленение;

Установить малые архитектурные формы (установка лавочек, дорожных знаков)

Ремонт мостов и переходов.

Капитальный и текущий ремонт сетей наружного оборудования.

Оборудование контейнерных площадок и приобретение новых контейнеров..

Содержание сооружений сан. уборки, полигонов ТБО.

Установка ,ремонт и содержание памятников, стел, монументов.

***3.Основные мероприятия по реализации программы***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Организаторы работ | Предполагаемая сумма финансирования | | |
| 2012 | 2012 | 2014 |
| 1. | Создание координацион-  ного совета по контролю за благоустройством на территории поселения | 2012-2014г. |  |  |  |  |
| 2. | Утвердить список лиц, ответственных за санитарное состояние населенных пунктов | 2012г. | Администра-  ция сельского поселения Бо  городицкий сельсовет |  |  |  |
| 3. | Организовать смотр санитарного состояния населенных пунктов по номинациям  1 «Лучшая улица»  2 «Дом образцового состояния»  3.«Цветущий палисадник».  4.«Самая благоустроен-  ная организация» | 2012 – 2014 г. | Администра-  ция сельского поселения Бо  городицкий сельсовет | \_\_\_  \_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. | Утвердить Условия и Порядок проведения смотра-конкурса, подведение его итогов | 2012 г. | Администра-  ция сельского поселения Бо  городицкий сельсовет |  |  |  |
| 5. | Утвердить единый санитарный день – четверг. | 2012-2014г | Администра-  ция сельского поселения |  |  |  |
| 6. | Проводить месячники по благоустройству. В ходе апрельского месячника проводить субботники. | С апреля по октябрь 2012-2014 г.г. | Администра-  ция сельского поселения |  |  |  |
| 7 | Уличное освещение | 2012-2014г.г. | Администра-  ция сельского поселения | 454,7 | 467,4 | 467,4 |
| 8. | Благоустройство улиц  С.Богородицкое, ж/д ст.Плавица | 2012-2014г. | Администра-  ция сельского поселения | 486,0 | 650,9 | 650,0 |
| 9. | Ремонт мостов и путепроводов | 2012 – 2014г. | Администра-  ция сельского поселения |  |  |  |
| 10. | Озеленение территории (высаживать кустарники, деревья, цветы. На терри-  тории объектов социаль-  ного и культурно- быто-  вого назначения зало жить клумбы, выполнить декоративно-художес-  твенное цветочное оформление.) | 2012-2014г. | Администра-  ция сельского поселения | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 11. | Оборудование детских игровых площадок ,  спорт.площадок | 2012-2014г. | Администра-  ция сельского поселения | 194,9 | 194,0 | 195,0 |
| 12. | Оборудование контейнерных площадок, в том числе закупка контейнеров | 2012-2014г. | Администра-  ция сельского поселения |  |  |  |
| 13. | Оборудование пляжей | 2012-2014г. | Администра-  ция сельского поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 14. | Устройство и ремонт ограждений | 2012-2014г. | Администра-  ция сельского поселения |  |  |  |
| 15. | Содержание сооружений сан. уборки: полигонов бытовых отходов | 2012-2014г. | Администра-  ция сельского поселения |  |  |  |
| 16. | Организация вывоза ТБО | 2012-2014г. | Администра-  ция сельского поселения |  |  |  |
| 17. | Установка и ремонт ма-  лых архитектурных форм | 2009-2010г. | Администра-  ция сельского поселения |  |  |  |
| 18. | Оформление аншлагов, реклам | 2012-2014г. | Администра-  ция сельского поселеня |  |  |  |
| 19. | Приобретение техники | 2012-2014г. | Администра-  ция сельского поселения |  |  |  |
| 20. | Механизированная и ручная уборка | 2012-2014г. | Администра-  ция сельского поселения | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| 21. | Содержание кладбищ | 2012-2014г. | Администра-  ция сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 22. | Содержание парков, скверов | 2012-2014г. | Администра-  ция сельского поселения |  |  |  |
| 23. | Ремонт, установка и содержание памятников, стел, монументов | 2012-2014г. | Администра-  ция сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 24. | Проводимую работу предприятиями и организациями, учебными заведениями по наведению порядка и благоустройству освещать в средствах массовой информации и на конференциях граждан. | 2014-2014г. | Администра-  ция сельского поселения |  |  |  |
| И того | | | | 2250,6 | 2427,3 | 2427,4 |

***4.Ресурсное обеспечение Программы.***

Источником финансирования Программы сельского поселения будет являться бюджет сельского поселения

Общий объем финансирования мероприятий Программы

(прогноз) составил 7105,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

ИТОГО: 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Из бюджета поселения 2250564 2427342 2427422

Объем расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняется в процессе исполнения бюджета поселения и при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.

Одним из путей решения финансового обеспечения программы является привлечение на благоустройство территорий сельского поселения безвозмездных перечислений, выполнение работ, оказание услуг физическими и юридическими лицами, ассигнований из областного и районного бюджетов.

Администрация сельского поселения разрабатывает мероприятия по благоустройству на очередной финансовый год с разбивкой по статьям бюджетной классификации.

***5.Контроль за исполнением программы.***

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава администрации.

Реализацию программных мероприятий обеспечивает администрация сельского поселения .

***6. Оценка эффективности реализации программы***

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в

выполнении мероприятий по реализации программы благоустройства, озеленении и наведении порядка на земле, проведении определенной работы по улучшению архитектурного облика населенных пунктов, внешнего благоустройства, санитарного состояния и совершенствования элементов дизайна:

1.В период реализации программы на территории сельского поселения Богородицкого сельсовета будут :

-Проведены работы по ремонту элементов благоустройства .

-Проведено благоустройство (отсыпка щебнем) : с. Богородицкое (ул. Богородицкая ,ул. Свободы),

- Определенная работа проведется по озеленению и цветочному оформлению населенных пунктов поселения, наведению порядка в зеленых зонах Богородицкого сельсовета. Создание целостной системы озеленения внесет значительный вклад в благоустройство, внешний облик села.

-С целью создания зоны культурного отдыха всех слоев населения. на берегу реки Плавица будут обустроены места для купания.

-Улучшится санитарное состояние сел администрации, так как будет регулярно проводиться санитарная очистка территории, выявляться и ликвидироваться стихийные мусорные свалки, производиться вывоз ТБО, поддерживаться санитарное состояние полигона. В соответствии с требованиями приведется в санитарно – техническое состояние зоны санитарной охраны скважин. Будет проводиться механическая уборка улиц поселения (очистка от снега и сорной растительности), в местах скопления людей будут установлены урны для мусора.

- Проведется определенная работа по улучшению культурно-досуговой жизни селян: будут установлены скамейки в парке, открытые и с теневыми навесами беседки.

В дни государственных праздников места массового скопления населения будут оформлены разноцветными флажками, вымпелами, флагштоками, вывешены художественные плакаты, растяжки, оформлены тематические выставки.

-В память о предках приводить в надлежащее состояние памятники и захоронения ко дню Победы, Пасхи.

Данная Программа способствует:

улучшению состояния физического развития детей, так как будут установлены детские площадки ,

улучшению состояния здоровья сельского поселения за счет повышения доступа пер-

вичной медико-санитарной помощи, так как будет отремонтирована и расширена сеть

автомобильных дорог.

Реализация данной Программы осуществит комплексный подход в планировании и реализации мероприятий по благоустройству на 2012-2014 годы.